ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Натальевское сельское поселение»

Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Натальевка

____.____.2023 г.                                                                          			№___

«Об утверждении отчета о ходе работ по реализации мероприятий муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Благоустройство территории Натальевского сельского поселения»

за 2022 год»

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 г. № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы «Благоустройство территории Натальевского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Натальевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Натальевского сельского поселения                                            А.Г.Чернецкий

Приложение

к постановлению Администрации

Натальевского сельского поселения

от  ___.______.2023 г. №____

Отчет

о реализации в 2020 году муниципальной программы «Благоустройство территории Натальевского сельского поселения  за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Данная муниципальная программа направлена на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг в Натальевском сельском поселении и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития поселения, совершенствование системы комплексного благоустройства населенных пунктов Натальевского  сельского поселения.

Данная программа  утвержденной постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 21.11.2018 № 71 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий,

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

1. Создать единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.

2. Определить перспективы улучшения благоустройства населенных пунктов Натальевского сельского поселения.

3. Создать условия для работы и отдыха жителей поселения.

4. Улучшить санитарное состояние территорий населенных пунктов Натальевского сельского поселения.

5. Привить жителям муниципального образования любовь и уважение к своим населенным пунктам, к соблюдению чистоты и порядка на их территории.

6. Повысить удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

7. Снизить уровень потерь коммунальных ресурсов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территории» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Содержание электрических сетей наружного (уличного) освещения. Повышена протяженность освещения улиц на территории Натальевского сельского поселения- выполнено.

Основное мероприятие 1.2. Организация благоустройства территории поселения -выполнено. Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения, путем проведения субботников по уборке территории.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование правового регулирования в сфере организации благоустройства» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования- выполнено.

Сведения о выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов , повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

Бюджетные средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий, а именно:

- оплата электроэнергии;

- содержание сетей уличного освещения;

- услуги вывоза ТБО;

- аккарицидная противоклещёвая обработка

- содержание рабочего по благоустройству

-  обкосы мест захоронения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 1337,5 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1337,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от 27.12.2021 № 14 «О бюджете Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 1337,5 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной  росписью -1337,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1337,5 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1261,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -  1261,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 75,9 тыс. рублей, экономия средств по оплате за электроэнергию по уличному освещению , в связи с приобретением светодиодных светильников

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Содержание сетей уличного освещения» - плановое значение -26 км, фактическое значение –26 км.

Показатель 2. «Благоустройство мест захоронения» - плановое значение- 4,47 га, фактическое значение-4,47 га.

Показатель 3. «Содержание зеленных насаждений» - плановое значение- 2000 м2, фактическое значение-2000 м2.

Показатель 1.1. «Содержание сетей уличного освещения» - плановое значение -26 км, фактическое значение –26 км.

Показатель 1.2. «Благоустройство мест захоронения» - плановое значение- 4,47 га, фактическое значение-4,47 га.

Показатель 1.3. «Содержание зеленных насаждений» - плановое значение- 2000 м2, фактическое значение-2000 м2.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» - плановое значение- 95%, фактическое значение-94,3 %..	Показатель 2. «Благоустройство мест захоронения» - плановое значение- 4,47 га, фактическое значение-4,47 га.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «Содержание сетей уличного освещения» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. «Благоустройство мест захоронения»- 1,0;

степень достижения целевого показателя 3. «Содержание зеленных насаждений» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. «Содержание сетей уличного освещения» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2.. «Благоустройство мест захоронения»- 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3. «Содержание зеленных насаждений» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» -0,9.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 (Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме , из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году/общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1261,6 тыс. рублей / 1337,5 тыс. рублей = 0,94

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 x 0,3 + 0,94 x 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют; принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории»» | Администрация Натальевского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Натальевского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | повышение протяженности освещенных улиц на территории Натальевского сельского поселения | Протяженность освещенных улиц на территории Натальевского сельского поселения осталась на прежнем уровне |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация благоустройства территории поселения, | Администрация Натальевского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация благоустройства территории» | Администрация Натальевского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации благоустройства территории | Администрация Натальевского сельского поселения |  |  |  | подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Натальевского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Натальевского сельского поселения по вопросам организации благоустройства территории |  |  |

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Натальевского сельского поселения» | Всего | 1337,5 | 1337,5 | 1261,6 |
|  | бюджет поселения | 1337,5 | 1337,5 | 1261,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - районного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории» | Всего | 1337,5 | 1337,5 | 1261,6 |
|  | бюджет поселения | 1337,5 | 1337,5 | 1261,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - районного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация благоустройства территории» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - районного бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Полное наименование | Единица измерения | - Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года - (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год предшествующий отчетному | - отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Натальевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Содержание сетей уличного освещения | км | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |
| 2. | Показатель 2. Благоустройство мест захоронения | га | 4,47 | 4,47 | 4,47 |  |
| 3. | Показатель 3. Содержание зеленых насаждений | тыс. м2 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Содержание сетей уличного освещения | км | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |
| 5. | Показатель 1.2. Благоустройство мест захоронения | га | 4,47 | 4,47 | 4,47 |  |
| 6. | Показатель 1. 3. Содержание зеленых насаждений | тыс. м2 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация благоустройства территории» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 2. 1. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 94,2 | 95 | 94,3 |  |