******

***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

***РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ***

***НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН***

**Муниципальное образование**

***«Натальевское сельское поселение»***

***Администрация Натальевского сельского поселения***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Натальевка

08 февраля 2024 г. №\_6\_

**«Об утверждении отчета о ходе работ по реализации мероприятий муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Благоустройство территории Натальевского сельского поселения»**

**за 2023 год»**

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 г. № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», Администрация Натальевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы «Благоустройство территории Натальевского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Натальевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Натальевского сельского поселения А.Г.Чернецкий**

Приложение

к постановлению Администрации

Натальевского сельского поселения

от 08.02.2024 г. №\_\_6\_\_

Отчет

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Натальевского сельского поселения за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Данная муниципальная программа направлена на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг в Натальевском сельском поселении и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития поселения, совершенствование системы комплексного благоустройства населенных пунктов Натальевского сельского поселения.

Данная программа утвержденной постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 21.11.2018 № 71 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий,

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

1. Создать единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.

2. Определить перспективы улучшения благоустройства населенных пунктов Натальевского сельского поселения.

3. Создать условия для работы и отдыха жителей поселения.

4. Улучшить санитарное состояние территорий населенных пунктов Натальевского сельского поселения.

5. Привить жителям муниципального образования любовь и уважение к своим населенным пунктам, к соблюдению чистоты и порядка на их территории.

6. Повысить удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

7. Снизить уровень потерь коммунальных ресурсов.

*Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий*

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство территории» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Содержание электрических сетей наружного (уличного) освещения. Повышена протяженность освещения улиц на территории Натальевского сельского поселения- выполнено.

Основное мероприятие 1.2. Организация благоустройства территории поселения -выполнено. Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения, путем проведения субботников по уборке территории.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование правового регулирования в сфере организации благоустройства» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования- выполнено.

Сведения о выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

*Раздел 3. Анализ факторов , повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

Бюджетные средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий, а именно:

- оплата электроэнергии;

- содержание сетей уличного освещения;

- услуги вывоза ТБО;

- аккарицидная противоклещёвая обработка

- содержание рабочего по благоустройству

- обкосы мест захоронения.

*Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований*

*и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1450,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1450,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от 08.11.2023 г.№48 «О внесение изменений в решение Собрания депутатов Натальевского сельского поселения о 23.12.2022 № 32 «О бюджете Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1450,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью -1355,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –1355,6 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1355,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 1355,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 94,4 тыс. рублей, экономия средств по оплате за электроэнергию по уличному освещению , в связи с приобретением светодиодных светильников

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Содержание сетей уличного освещения» - *плановое значение -26 км, фактическое значение –26 км.*

Показатель 2. «Благоустройство мест захоронения» - *плановое значение- 4,47 га, фактическое значение-4,47 га.*

Показатель 3. «Содержание зеленных насаждений» - *плановое значение- 2000 м2, фактическое значение-2000 м2.*

Показатель 1.1. «Содержание сетей уличного освещения» - *плановое значение -26 км, фактическое значение –26 км.*

Показатель 1.2. «Благоустройство мест захоронения» - *плановое значение- 4,47 га, фактическое значение-4,47 га.*

Показатель 1.3. «Содержание зеленных насаждений» - *плановое значение- 2000 м2, фактическое значение-2000 м2.*

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» - *плановое значение- 95%, фактическое значение-93,5 %..* Показатель 2. «Благоустройство мест захоронения» - *плановое значение- 4,47 га, фактическое значение-4,47 га.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

Эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. «Содержание сетей уличного освещения» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. «Благоустройство мест захоронения»- 1,0;

степень достижения целевого показателя 3. «Содержание зеленных насаждений» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. «Содержание сетей уличного освещения» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2.. «Благоустройство мест захоронения»- 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3. «Содержание зеленных насаждений» - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» -0,9.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (*7/7)*, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (*3/3*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 *(Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме , из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году/общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году).*

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1355,6 тыс. рублей / 1450,0 тыс. рублей = 0,93

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 x 0,3 + 0,93 x 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга муниципальной программы установлено:

основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют; принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории»» | Администрация Натальевского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Содержание электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Натальевского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | повышение протяженности освещенных улиц на территории Натальевского сельского поселения | Протяженность освещенных улиц на территории Натальевского сельского поселения осталась на прежнем уровне |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Организация благоустройства территории поселения, | Администрация Натальевского сельского поселения | Весь период | Весь период | Весь период | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация благоустройства территории» | Администрация Натальевского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации благоустройства территории | Администрация Натальевского сельского поселения |  |  |  | подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Натальевского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Натальевского сельского поселения по вопросам организации благоустройства территории |  |  |

приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Благоустройство территории Натальевского сельского поселения» | Всего | 1450,0 | 1450,0 | 1355,6 |
| бюджет поселения | 1450,0 | 1450,0 | 1355,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  «Благоустройство территории» | Всего | 1450,0 | 1450,0 | 1355,6 |
| бюджет поселения | 1450,0 | 1450,0 | 1355,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация благоустройства территории» | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - районного бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полное наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| год предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Натальевского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Содержание сетей уличного освещения | км | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |
| 2. | Показатель 2.  Благоустройство мест захоронения | га | 4,47 | 4,47 | 4,47 |  |
| 3. | Показатель 3.  Содержание зеленых насаждений | тыс. м2 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории» | | | | | | |
| 4. | Показатель 1.1.  Содержание сетей уличного освещения | км | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |
| 5. | Показатель 1.2.  Благоустройство мест захоронения | га | 4,47 | 4,47 | 4,47 |  |
| 6. | Показатель 1. 3.  Содержание зеленых насаждений | тыс. м2 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация благоустройства территории» | | | | | | |
| 7. | Показатель 2. 1.  Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 94,3 | 95 | 93,5 |  |